АДМИНИСТРАЦИЯ АПРАКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.03.2023 г. № 13

с. Апраксино

**О внесении изменений в Муниципальную Программу**

**«Благоустройство территории Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Апраксинского сельского поселения от 27.11.2018 г. № 48**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Совета депутатов Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района №65 от 31.03.2011 года «Об утверждении Правил благоустройства, чистоты и порядка на территории Апраксинского сельского поселения», администрация Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в Муниципальную Программу «Благоустройство территории Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района» следующие изменения:

1.1. в Паспорте муниципальной программы строку 8 изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района.  Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы из бюджета Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района составляет 3116,45 тыс.рублей, в том числе по годам:  2019 год – 384,5 тыс.рублей;  2020 год –379,75 тыс.рублей;  2021 год – 340,8 тыс.рублей;  2022 год – 808,5 тыс.рублей;  2023 год – 386,5 тыс.рублей;  2024 год – 400,8 тыс.рублей;   1. – 415,6 тыс.рублей. |

1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» абзац 2 изложить в новой редакции:

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы из бюджета Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района составляет 3116,45 тыс.рублей, в том числе по годам:

2019 год – 384,5 тыс.рублей;

2020 год – 379,75 тыс.рублей;

2021 год – 340,8 тыс.рублей;

2022 год – 808,5 тыс.рублей;

2023 год – 386,5 тыс.рублей;

2024 год – 400,8 тыс.рублей;

2025 год – 415,6 тыс.рублей

1.3. Приложение №2 Муниципальной Программы «Благоустройство территории Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Апраксинского сельского поселения.

Глава администрации Апраксинского сельского поселения Т.А.Глебова

Приложение № 2

**Перечень**

**мероприятий Муниципальной Программы**

**«Благоустройство территории Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Срок исполнения** | **Всего (т.руб.)** | **Объем финансирования по годам (т.руб.)** | | | | | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **Основное мероприятие "Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории сельского поселения"** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание и ремонт уличного освещения | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 | 1213,01 | 174,4 | 214,61 | 173,2 | 175,8 | 155,0 | 160,0 | 160,0 |
| Другие источники: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по мероприятию 1** | | | | | | | | | | | |
|  | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: |  |  | 1213,01 | 174,4 | 214,61 | 173,2 | 175,8 | 155,0 | 160,0 | 160,0 |
|  | Другие источники: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** |  | 1213,01 | 174,4 | 214,6 | 173,2 | 175,8 | 155,0 | 160,0 | 160,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие "Благоустройство и озеленение территории сельского поселения"** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Вырубка и обрезка сухих веток, деревьев и кустарников | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Удаление поросли, подкормка удобрением деревьев и кустарников | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Посадка саженцев деревьев и кустарников, цветочной рассады | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Посев газона, летнее содержание газонов | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Другие источники: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3.** | **Основное мероприятие "Благоустройство и содержание мест захоронения"** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Вывоз мусора с территории кладбищ сельского поселения: | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 | 615,34 | - | 3,94 | 54,2 | 557,2 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Обрезка сухих веток деревьев и кустарников, валка аварийных деревьев на территориях кладбищ сельского поселения: | Средства бюджета Апраксинскогосельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по мероприятию 3** | | | | | | | | | | | |
|  | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: |  |  | 615,34 | - | 3,94 | 54,2 | 557,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Другие источники: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** |  | 613,34 | - | 3,94 | 54,2 | 557,2 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения"** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Содержание и уборка территории поселения (в т.ч. общественных мест, мест массового отдыха) | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 | 1117,4 | 210,1 | 141,2 | 83,4 | 44,8 | 201,5 | 210,8 | 225,6 |
| Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Приобретение и установка урн и скамеек в общественных местах, местах массового отдыха населения | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Текущее содержание территории общего пользования в населенных пунктах (зимнее/летнее время: уборка снега, мусора, листвы; подметание; уборка урн) | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Изготовление аншлагов и номерных знаков с наименованием улиц и номерами домов на территории поселения | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Организация и проведение субботника | Средства бюджета Апраксинскогосельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. |  | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по мероприятию 4** | | | | | | | | | | | |
|  | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: |  |  | 1117,4 | 210,1 | 141,2 | 83,4 | 44,8 | 201,5 | 210,8 | 225,6 |
|  | Другие источники: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** |  | 1117,4 | 210,1 | 141,2 | 83,4 | 44,8 | 201,5 | 210,8 | 225,6 |
| **5.** | **Основное мероприятие "Ремонт памятников воинам ВОВ"** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Содержание, ремонт памятников и обустройство территории поселения | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: | 2019-2025 | 170,0 | - | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Другие источники: |  |  | - |  | - | - | - | - | - |
| средства республиканского бюджета |
|  | **Итого по мероприятию 5** | | | | | | | | | | | |
|  | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: |  |  | **170,0** |  | **20,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
|  | Другие источники: |  |  |  | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **ВСЕГО** |  | **170,0** |  | **20,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
|  | **ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ** |  |  | 3116,45 | 384,5 | 379,75 | 340,8 | 808,5 | 386,5 | 400,8 | 415,8 |
|  | Средства бюджета Апраксинского сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства республиканского бюджета |